Границы MVP проекта MONEY Market Alert

Документ определяет состав первой версии продукта, ограничения и функции, вынесенные за рамки MVP.

1. Назначение документа

Документ фиксирует границы MVP проекта MONEY Market Alert: какие функции входят в первую версию продукта, какие функции не реализуются на этапе MVP и какие ограничения необходимо учитывать при разработке.

2. Краткое описание MVP

MONEY Market Alert — Telegram-бот для мониторинга финансовых новостей по выбранным активам. Система получает новости из Finnhub, фильтрует нерелевантные материалы, выполняет LLM-анализ и отправляет пользователю только значимые уведомления.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Канал взаимодействия | Telegram-бот |
| Активы MVP | TSLA, NVDA, AMD, PLTR, META |
| Источник новостей | Finnhub Company News API |
| Периодичность проверки | 1 раз в 15 минут |
| LLM-провайдер | OpenAI API; резервно — Gemini / YandexGPT |
| База данных | PostgreSQL |
| Условия отправки | в Telegram отправляются новости с важностью medium и high |

3. Границы MVP

| Входит в MVP | Не входит в MVP |
| --- | --- |
| • выбор активов через Telegram-бота | • покупка или продажа активов |
| • 5 активов: TSLA, NVDA, AMD, PLTR, META | • торговые сигналы и инвестсоветы |
| • получение новостей из Finnhub | • прогнозирование цены акций |
| • проверка дублей и релевантности | • подключение брокерского счёта |
| • LLM-анализ: summary, sentiment, importance, possible impact | • поддержка всех тикеров рынка |
| • отправка уведомлений medium/high | • мобильное приложение и веб-кабинет |
| • хранение данных в PostgreSQL | • платная подписка |
| • дисклеймер в каждом уведомлении | • личный инвестиционный профиль пользователя |

4. Основная логика MVP

Пользователь запускает Telegram-бота и выбирает один или несколько активов.

Система сохраняет выбор пользователя в PostgreSQL.

Каждые 15 минут backend запрашивает новости по выбранным активам.

Новые новости проверяются на дубли и релевантность.

Релевантные новости передаются в LLM-анализатор.

Если важность новости равна medium или high, бот отправляет уведомление пользователю.

Факт отправки уведомления сохраняется в PostgreSQL.

5. Ограничения MVP

Сервис носит информационно-аналитический характер и не является инвестиционным советником.

LLM-анализ может содержать неточности, поэтому пользователь принимает решения самостоятельно.

В первой версии поддерживаются только 5 заранее выбранных активов.

Основной канал взаимодействия — Telegram.

Основной источник новостей — Finnhub; качество и полнота новостей зависят от внешнего API.

6. Функции для будущих версий

разные форматы уведомлений для medium и high новостей;

добавление новых тикеров и ручной поиск активов;

подключение дополнительных источников новостей;

история уведомлений и расширенная карточка новости;

настройка частоты и типов уведомлений пользователем;

веб-кабинет или мобильное приложение.

7. Критерии завершения MVP

пользователь может выбрать активы в Telegram-боте;

выбранные активы сохраняются в PostgreSQL;

система получает новости из Finnhub и не обрабатывает дубли повторно;

нерелевантные новости отсекаются;

LLM возвращает структурированный результат анализа;

уведомления medium/high отправляются пользователю;

уведомления содержат дисклеймер об отсутствии индивидуальной инвестиционной рекомендации.

8. Итоговое решение по MVP

В рамках MVP реализуется ограниченная, но законченная версия сервиса: пользователь выбирает активы, система получает и фильтрует новости, выполняет LLM-анализ и отправляет Telegram-уведомления только по значимым событиям. Все функции, связанные с торговлей, прогнозом цены и персональными инвестиционными рекомендациями, исключаются из MVP.